# 🗺️ ROADMAP MAESTRO — MagnaTravel-Cloud (2026-05-29)

» Documento de orientación "del total del total". Nivel trainee, criollo.

» Para cuando estás mareado con las fases: acá está todo, dónde estamos y hacia dónde vamos.

» HEAD al momento de escribir: 72df64e.

________________________________________

## 0. Qué es esto, en una línea

Un ERP para agencias de viajes minoristas (reservas, clientes, proveedores, pagos, facturación AFIP/ARCA, cancelaciones). Se vende como producto: una instalación por cliente (no es un sistema con muchas empresas adentro). La misma base de código tiene que funcionar sea el cliente Monotributo o Responsable Inscripto.

________________________________________

## 1. DE DÓNDE VENIMOS (lo que ya está hecho)

Pensalo como una casa que se fue construyendo por pisos. Estos pisos ya están:

### 🏗️ Piso 1 — La base del ERP (cimientos)

Migración del sistema viejo a un ERP retail. Reservas, clientes, proveedores, pagos, usuarios. Hecho y en uso.

» Estado: ✅ vivo en producción.

### 🔄 Piso 2 — Ciclo de vida de reservas

Estados de las reservas (presupuesto → confirmada → viajando → cerrada → cancelada), chips visuales, job que las hace avanzar solas. Hecho.

» Estado: ✅ vivo.

» Nota: hoy solo Hotel está 100% operativo. Vuelo / Paquete / Traslado / Asistencia están parciales ("no soportados" en algunos flujos nuevos).

### 🔐 Piso 3 — B1.15: refactor de permisos y aprobaciones (auth)

Sistema de roles + permisos finos (ej. cobranzas.receipt_void, approvals.review), y el workflow de "cuatro ojos" (cuando un vendedor quiere hacer algo sensible, lo aprueba un admin). Bandeja de aprobaciones. Guards que bloquean mutaciones indebidas.

» Estado: ✅ mayormente implementado y en uso (lo usamos esta misma sesión).

» Pendiente dentro de este piso: la "Fase IMP" (sistema impositivo según condición fiscal Mono/RI) quedó apuntada pero NO terminada → ver sección "lo que falta".

### ❌ Piso 4 — FC1.1 + FC1.2: módulo de cancelaciones y devoluciones

Cancelar una reserva, calcular cuánto se devuelve, manejar la devolución del operador, la cuenta corriente del cliente (saldo a favor), retiros (efectivo con tope Ley 25.345, transferencia, etc.), y emitir la Nota de Crédito TOTAL real al ARCA.

» Estado: ✅ código cerrado, ~94+ tests. Llave apagada (EnableNewCancellationFlow) → pendiente de firma de contador para prender.

### 🧾 Piso 5 — FC1.3: Nota de Crédito PARCIAL (lo más grande de las últimas semanas)

Cuando se cancela solo una parte de una venta, emitir una NC por esa parte (no anular todo). Tres fases:

Fase 1 ✅ — el "calculador fiscal" que decide cuánto acreditar + puente con el workflow de aprobación + 2 trabajos automáticos + migraciones. (66 tests)

Fase 2 (F2.0 → F2.6a) ✅ — emisión REAL de la NC parcial al ARCA: configuración + llave maestra, liquidación fiscal congelada, tubería de emisión, conexión con cancelaciones, soporte multimoneda en la NC, trabajos de reconciliación de NC colgadas, blindaje de idempotencia. Deployada en el VPS, llave apagada.

Fase 3 ✅ (ESTA SESIÓN) — la bandeja de reconciliación: cuando se emite una NC parcial, los recibos de pago viejos quedan "vivos"; esta pantalla deja a un encargado verlos y acomodarlos a mano. Backend + frontend + tests de integración.

» Estado: ✅ código completo (Fase 1+2+3). Llave apagada → el sistema sigue emitiendo NC TOTAL como siempre. Cero riesgo fiscal en producción hoy.

### 🔎 Piso 6 — Auditoría fiscal (ESTA SESIÓN, importante)

Descubrimos que el "criterio del contador" sobre el que se construyó todo lo fiscal era en realidad ChatGPT, no un matriculado. Lo verificamos con acceso a internet contra fuentes oficiales de ARCA. Resultado:

El esqueleto está mayormente bien (RG 4540 real, NC parcial legal, modelo intermediario/reseller correcto).

1 error grave (caso 3: penalidades que se queda la agencia → probablemente hay que facturarlas, no solo "no acreditarlas").

1 cita falsa en el código ("regla AFIP INV-118" que no existe) → corregida.

El tipo de cambio correcto para facturar en USD es dólar divisa vendedor del Banco Nación del día hábil anterior (RG 5616/2024) — y hoy el sistema usaría uno equivocado.

» Estado: ✅ auditoría hecha, correcciones seguras aplicadas. Lo gordo (penalidades + TC) quedó documentado → ver "lo que falta".

» Bonus: les dimos internet a los subagentes fiscales (contador, impuestos, contable, dominio) + al arquitecto, para que verifiquen fuentes en vez de adivinar.

________________________________________

## 2. DÓNDE ESTAMOS HOY (👉 estás acá)

Rama `main`, HEAD `72df64e`, todo pusheado.

Producción: factura solo en pesos, emite NC TOTAL, todas las llaves de lo nuevo apagadas. Estable, sin riesgo.

FC1.3 (NC parcial): código 100% completo y revisado, esperando 3 cosas humanas antes de prenderse (firma contador + homologación ARCA + decisión de prender).

Pendiente operativo inmediato: reconfirmar que la batería de tests del VPS quede en 202/202 (arreglamos 1 test que estaba mal armado) + aplicar 2 migraciones aditivas en el VPS (Fase2_M2 + Fase3_M1).

________________________________________

## 3. LO QUE FALTA (separado en "lo que puedo hacer yo" vs "lo que necesita un humano")

### 🚧 A) Construible (código) — en orden de prioridad sugerido

🌎 MULTIMONEDA DE PUNTA A PUNTA (el gran bloque nuevo que pediste hoy)

Que el sistema deje facturar en dólares o en pesos, que las NC/ND hereden solas la moneda de la factura que ajustan, tarifario con precios en dólares, y que tome el tipo de cambio correcto (ADR-011: dólar divisa vendedor BNA día hábil anterior, congelado en la factura). Tiene que funcionar igual en Mono y RI.

Hoy: NO está enchufado (la pantalla de crear factura no deja elegir moneda; sale siempre en pesos). El backend tiene los campos pero el frontend no los usa.

Es una función grande: tarifario → factura → NC/ND → tipo de cambio → contabilidad.

Sub-pieza ya diseñada: ADR-011 (fuente confiable del tipo de cambio).

🧮 Sistema impositivo Mono/RI robusto (la "Fase IMP")

El sistema ya elige Factura A/B/C y discrimina IVA según la condición fiscal — pero la condición es un texto libre (si se escribe mal, se rompe), no hay pantalla para cambiarla, no hay tests de los dos casos, y la transición Mono→RI no está bien manejada.

Falta: convertir a valor controlado + pantalla de admin + tests matriz Mono×RI + historización del cambio.

💸 TEMA 1 — penalidades retenidas (depende de si sos RI)

Si la agencia se queda un fee por la gestión, probablemente haya que facturarlo (no solo netearlo en la NC). Necesita un dato nuevo (por qué se retiene cada cosa) para decidir bien.

Urgencia depende de la condición fiscal: si Monotributo, casi no importa; si RI, importante.

🧹 Follow-ups menores: doc trainee F2.7, afinar un test de redondeo multi-alícuota, etiqueta más específica en un modal, etc. (no bloquean nada).

### ✋ B) Necesita un humano (no lo puedo hacer yo)

Confirmar la condición fiscal real HOY (Monotributo o Responsable Inscripto). El código viene en RI por defecto; la memoria vieja decía Mono. Solo vos lo sabés. Destraba el TEMA 1.

Firma de un contador matriculado de verdad (NO ChatGPT) para: el caso 3 (penalidades), el tipo de cambio de la NC, la matriz completa de casos, y el umbral de efectivo (Ley 25.345).

Homologación con ARCA: emitir una NC parcial real (multi-alícuota y en USD) en el ambiente de prueba de ARCA y que vuelva aprobada con su número (CAE).

Aplicar migraciones + prender llaves: decisión operativa, cuando 1-2-3 estén OK.

________________________________________

## 4. HACIA DÓNDE VAMOS (orden propuesto)

» Esto es una propuesta de orden; vos decidís.

Cerrar limpio FC1.3 (rápido): reconfirmar tests VPS 202/202 + aplicar las 2 migraciones aditivas. Deja la casa ordenada.

Definir la condición fiscal (Mono/RI). Una respuesta tuya. Destraba el TEMA 1 y aclara cómo facturar.

MULTIMONEDA DE PUNTA A PUNTA (el gran bloque): diseñarlo bien primero (un solo diseño que una tarifario + factura + NC/ND + tipo de cambio + Mono/RI), después construirlo por fases con la llave apagada hasta homologar. Acá entra el ADR-011.

En paralelo, gestión humana: conseguir un contador matriculado para las firmas + arrancar la homologación ARCA.

Prender las llaves (NC parcial + multimoneda) recién cuando estén las firmas y la homologación.

________________________________________

## 5. Llaves (feature flags) — estado actual

| Llave | Qué prende | Estado |
| --- | --- | --- |
| EnableNewCancellationFlow | Módulo cancelación/refund FC1.2 | 🔴 OFF |
| EnablePartialCreditNoteRealEmission | Emisión real de NC parcial (FC1.3) | 🔴 OFF |
| (futura) multimoneda factura USD | Facturar en dólares | 🔵 no existe aún |
| (futura) condición fiscal configurable UI | Cambiar Mono↔RI desde pantalla | 🔵 no existe aún |

________________________________________

## 6. Deudas conocidas / cosas a no olvidar

Migraciones sin aplicar en VPS: Fase2_M2 (idempotency key) + Fase3_M1 (bandeja reconciliación). Aditivas, seguras.

El "criterio contador" histórico = ChatGPT: tratar los docs de criterio fiscal (2026-05-19, 2026-05-21) como hipótesis a validar, no como verdad firmada.

Tipo de cambio del dashboard = scraping frágil de la web del BNA + es el dólar "billete" (probablemente el tipo equivocado para fiscal, que es "divisa").

Solo Hotel 100% operativo; otros servicios parciales.

Tests de integración solo corren en el VPS (no hay Postgres local).